2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目采购需求方案征求意见公告

福建省正华工程咨询有限公司受福州市乌龙江公园管理处委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对“2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目”采购需求方案进行征求意见，欢迎合格的供应商前来参与。

项目名称：2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目”采购需求方案征求意见

项目编号：FJZFCG 2026-120

项目联系方式：

项目联系人：李工

项目联系电话：0591-87526916

采购单位联系方式：

采购单位：福州市乌龙江公园管理处

采购单位地址： 福州市仓山区西三环路421号

采购单位联系方式：郑工/0591-87602696

代理机构联系方式：

代理机构：福建省正华工程咨询有限公司

代理机构联系人：李工0591-87526916

代理机构地址： 福州市晋安区福新中路228号三层

（一）采购项目内容

现就2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目”采购需求方案征求意见，欢迎有资质、有能力的单位参与并对本项目采购需求方案提供宝贵意见。现将有关事宜公告如下：

- 1、采购单位：福州市乌龙江公园管理处

- 2、项目名称：“2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目”采购需求方案征求意见

- 3、项目概况和征求意见的内容

3.1项目概况：本公告仅作为项目招标前期的采购需求方案意见征求，不作为项目招标。

- 3.2征求意见内容：

- 项目概况（采购标的）

1.项目名称：2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目；

2.养护地点：福州市乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）；

3.养护面积：绿地总面积550411.9平方米，其中含原生绿地（芦苇荡）167869平方米、乌龙江湿地公园主入口广场、办公楼、停车场周边绿地；部分绿地毗邻城市道路，需借用城市道路进行养护。公园主要开花植物有美丽异木棉、蓝花楹、黄花风铃木、碧桃、三角梅、小叶紫薇等；需要特殊绿化养护的植物有茉莉花、福桔、水杉。

4.服务期限：36个月（起止时间为2027年1月1日至2029年12月31日）。如中标人月考核得分低于60分或合同(或协议)期内累计3次月考核得分低于80分的，采购人有权终止合同(或协议)并没收履约保证金的50%～100%，中标人须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。

| 项目名称 | 标段 | 绿地总面积（ ㎡） | 其中包含 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原生绿地（芦苇荡）面积（㎡） | 建设绿地面积（㎡） |  |
| 环南台岛滨江休闲路淮安大桥至三环段 | —— | 23008.9 | —— | 23008.9 | 具体养护费用按实际养护面积及养护时间核定。管理区域如有调整，根据绿化养护面积的实际增减数量，按单位面积中标单价，对中标价进行核增或核减。 |
| 环南台岛滨江绿化工程（淮安至橘园洲大桥段） | 7标段 | 144455 | —— | 144455 |  |
| 环南台岛滨江绿化工程（橘园洲至湾边大桥段） | 1标段 | 144774 | 57589 | 87185 |  |
|  | 2标段 | 238174 | 110280 | 127894 |  |

5.报价要求

★投标人必须在报价部分，提供下列格式的报价明细表，否则按无效投标处理。投标人所填写的原生绿地（芦苇荡）每年每平方米单价、建设绿地面积每年每平方米单价、总价。

★报价明细表

| 项目名称 | 单价（元/㎡.年） |  | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-2029年乌龙江公园淮安大桥至湾边大桥段（不含沙滩公园）绿化养护服务项目 | 绿地（芦苇荡） （元/㎡.年） | 建设绿地 （元/㎡.年） |  |

★投标报价应包括但不限于服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于作业人员工资(含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、团体险或雇主责任险)、作业人员休息日和法定节假日的加班、奖金和各种津贴、补贴以及工作服装费、各项岗位培训费、行政管理费、工具配备费用、劳保费用、管理费、设备折旧费、机械车辆的维修费、机械作业费（含车辆油费、水费、工具费）、垃圾转运费、利润、税金等一切费用，采购人不再承担任何费用。投标人还需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）服务职责

序号1：按照福州市园林中心颁布的《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》二级养护质量标准、《福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则》中的养护质量标准执行，中标人应遵守公园管理规定，服从采购人管理。养护期限内，中标人应为本项目设立一名项目负责人专门管理本项目，中标人应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，制定合理的养护方案，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。在招标文件发布后及合同实施过程中，若福州市园林中心发布新的绿化养护相关标准，从其规定。

序号2：中标人每月申请养护费进度款时应向采购人提交上一个月养护内业资料、下个月养护管理计划及有关措施。

（二）绿化养护作业内容

| 序号 | 作业分类 | 作业内容 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 日常绿化养护 | 浇水 | 《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》二级养护质量标准、《福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则》 | 合同范围内 |
|  |  | 抹芽、修剪 |  |  |
|  |  | 施肥、复壮 |  |  |
|  |  | 打草、除杂草 |  |  |
|  |  | 病虫害防治 |  |  |
|  |  | 树木扶正、防寒防风、抗旱抗涝 |  |  |
|  |  | 树木支撑更换、维护 |  |  |
|  |  | 切边、松土 |  |  |
|  |  | 园内绿化垃圾的收集及清运 |  |  |
| 4 | 专项绿化养护 | 植物移植、种植 |  | 公园内地被植物、草坪等需要小范围种植(每年不超过500㎡)，小乔木（胸径不超过15cm）需移植的(每年不超过200株)，应由中标人负责。超出部分采购人提供苗木由中标人安排人员进行种植、移植，完成后中标人上报签证，采购人随机选择第三方咨询单位进行审核，以审核后金额为准支付。 |
| ★5 | 其他 | 节日摆花 |  | ①园区如有节日摆花，中标人应按采购人的方案要求进行，中标人每年需提供莳花种植面积合计900㎡（费用包含在投标总价中）。超出900㎡的莳花、小品制作费用由中标人上报签证，采购人随机选择第三方咨询单位进行审核，以审核后金额为准支付(相关费用不包含在本次项目费用中)。 ②公园节日摆花养护工作由中标人负责，费用不另予计算。 （投标时需要单独提供上述针对第①、②点的承诺函，否则按无效投标处理） |
| ★6 |  | 其他任务 |  | ①中标人需根据采购人工作安排及需求，每年向采购人提供并种植1万粒郁金香种球，养护工作由中标人负责，所产生的费用包含在投标总价中。 ②中标人需根据采购人工作安排及需求，每年三次草花播种，面积合计13000㎡，具体播种品种、地点及面积以采购人要求为准。可选油菜花、波斯菊、硫化菊、百日草、向日葵等常见播种植物，养护工作由中标人负责，所产生的费用包含在投标总价中。 ③中标人需根据采购人工作安排及需求，每年一次美丽月见草播种，面积合计3000㎡，养护工作由中标人负责，所产生的费用包含在投标总价中。 ④每个考核年度提供100个免费工日；超出部分工费，按每人23元/小时标准核计。 （投标时需要单独提供上述针对第①、②、③、④点的承诺函，否则按无效投标处理） |

★序号7：抢险救灾：如遇突击性工作任务时，中标人应积极支持配合采购人工作。在台风等重大自然灾害期间的抢险救灾任务时，中标人须承诺现场抢险须满足但不限于以下设备（投标时需要单独提供承诺函，否则按无效投标处理。）

(1)抢险人数不少于60人；

(2)2.5T及以上的垃圾清运车不少于5辆；

(3)油锯不少于10把；

(4)抽水泵不少于6台；

(5)发电机不少于4台；

(6)高空修剪车不少于1辆；

(7)吊车不少于3辆。

序号8：安全责任：中标人必须重视安全生产，确保不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切责任。若采购人先行垫付的，采购人有权抵扣中标人的绿化养护费，若养护费不足以偿还的，采购人可向中标人继续追偿。

序号9：植保工作：病虫害防治、薇甘菊、菟丝子、红火蚁、白蚂蚁、胡蜂、马蜂等外来检疫性有害生物的清理和防治的费用由中标人负责。

序号10：隐蔽签证：中标方负责大树安全隐患的排查及处置工作。大树修剪、施肥及农药的使用需经采购人同意，并做好签证。

（三）对人员的要求

序号11：服务范围内的绿化养护工作，中标人根据双方合同规定的职位及人数向公园派驻足够的养护服务人员，提供合同规定的服务内容。所有员工的招聘、录／退用由中标人负责。中标人在正式进场前7天，需将项目负责人、技术负责人和现场管理员的资料交采购人报备。无特殊原因不得擅自改动,确需改动,要征求采购人确认后方可进行。未经采购人通知和同意，中标人不得随意更改上班作息时间和调换增减所属员工。

序号12：所有人员的岗位配备，由中标人负责提供详细说明计划，必须以报告形式告知采购人，中标人所派遣的所有人员必须经过采购人审核通过后才能进场。中标人必须为本项目配备1名项目负责人、1名技术负责人、2名现场管理员、1名植保专业技术人员、31名作业人员（应包含持有绿化工或花卉工或花卉园艺师相关证书的作业人员）、1名水电工（负责项目相关设施设备的维修维护）。日常养护中标人必须保证31名作业人员每天到岗（包括节日、双休日），工作时间为8小时/天。采购人每月对绿化养护人员到位情况进行考核，如未按要求到岗，采购人有权视情况按500-2000元/人次进行扣款，并在当期考核周期中进行扣分。

序号13：中标人需满足景观提升改造工程及氛围布置工作等采购人的各项需求，包括但不限于无人机操作、基础摄影、视频制作、方案设计、施工实施、效果优化等环节；同时，按需提供具备熟练操作CAD、PS等专业软件能力的设计人员、制图人员及后期处理人员，以保障项目设计图纸绘制、效果图制作等工作完成，确保项目成果达到采购人预期标准。

序号14：项目负责人和技术负责人应为园林绿化相关专业工程师，现场管理员应为园林绿化相关专业助理工程师。

按《关于贯彻执行《园林绿化工程建设管理规定》的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）的规定，园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

序号15：更换项目负责人、技术负责人和现场管理员必须征得采购人的同意，派驻时间达不到六个月的，采购人将按以下标准核减养护服务费：更换项目负责人或技术负责人核减10000元；更换现场管理员核减3000元。派驻人员需服从采购人的管理，如派驻人员不能配合采购人开展工作，或给采购人造成不良影响的，采购人有权要求更换派驻人员，且不减免人员更换的赔偿费用。

序号16：关于人员更换的事宜，均以书面通知或书面申请为准。

序号17：中标人的员工公假、事假、病假以及所有假期劳动争议、纠纷均由中标人负责。中标人员工如有任何假期，中标人必须保证养护人员应满足状态，要及时派人补充。如遇任务繁重或特殊气候要求（强台风、特大暴雨等）需要突击性完成工作任务时，投标人应服从采购人有关人员指挥，并按采购人要求增加人力或延长工作时间以保证工作按质按量按时完成，费用另计。

★序号18：中标人在合同有效期内必须办理派驻人员的人身意外保险或雇主责任险，并提供相应资料供采购人查验。投标人须提供承诺函，否则按无效投标处理。

★序号19：本次采购项目所配备的人员年龄不得高于国家法定退休年龄。员工工资每人每月不得低于福州市最低工资标准。投标人须提供承诺函，否则按无效投标处理。

★序号20：服务费未到中标人账户时也必须确保按时发放员工工资。投标人须提供承诺函，否则按无效投标处理。

（四）对工具物料的要求

序号21：中标人必须按采购人的要求在现场存放一定品种、数量和完好能正常使用的工具、机械，包括背负式割草机 10台、草坪吹风机3台、绿篱机 5 台、手推式高压喷药车1台、大油锯3把、小油锯4把、高枝油锯2把、抽水泵4台、树枝粉碎机2台、厢式货车（核定载质量≥2.5T） 1 辆、工具车2辆及以上、洒水车（核定载质量≥5T） 1 辆、吊车_1 辆、高空修剪车 1 辆、垃圾清运车（核定载质量≥5T） 1 辆、两轮电动车 1  辆等工作需的各种工具和物料，以保证管理工作的顺利开展，并不得挪用于其他地方使用。

物料、工具、器械、养护车辆的堆放场地由采购人负责，保管工作由中标人负责，如有遗失或因管理不当造成的损失和赔偿均有中标人承担。

以上设备签订合同之前由采购人检验后，双方签订合同。

（五）养护要求

序号22：按照福州市园林中心颁布的《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》二级养护质量标准、《福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则》中的养护质量标准执行。开花植物（包括美丽异木棉、蓝花楹、黄花风铃木、碧桃、三角梅、小叶紫薇等）植株生长健壮、茎干粗壮、花型美观、花色鲜艳、花期整齐、景观效果良好。

序号23：绿地整洁、无杂物（包含不限于石块、落叶、枯枝、白色垃圾）、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。

序号24：禾本科植物（含竹丛、原生绿地（芦苇荡））管理要求，全年根据芦苇等植物的生长特点、立地环境，生长期根据景观效果要求进行适当修剪，园路及主入口两侧保证离50cm，修剪整齐，结合疏删枯死叶弱株，达到通风透光。

★序号25：中标人应按照《福州市生活垃圾分类工作指引》（4-1，四，（五）自行投放至辖区规范的大件垃圾投放点集散点，或通过公众号、电话等方式预约福州市大件废弃物处置服务有限公司上门进行搬运、运输和处置）等相关要求做好大件（园林）垃圾处置工作。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起3年 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市乌龙江公园管理处 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 以签订的合同为准。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》二级养护质量标准、《福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则》中的养护质量标准执行，采购人每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对中标人养护质量进行考核验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 第1-35期：采购人按照月支付，中标人完成月绿化养护工作，并经采购人和投标人双方共同核定的月养护经费后，待财政资金到位后，采购人以转账方式按月支付中标人上一月养护经费，中标人应出具正式发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 第36期：采购人按照月支付，中标人完成月绿化养护工作，并经采购人和投标人双方共同核定的月养护经费后，待财政资金到位后，采购人以转账方式按月支付中标人上一月养护经费，中标人应出具正式发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的3.05% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的3.0% 说明：中标通知书发出后，合同签订前，中标人须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向招标人缴纳合同金额3%的履约保证金；在合同期内未出现违约现象及采购人利益受损的情况下，合同到期时无息退还。如中标人违约，不予退还履约保证金，若造成采购人经济损失的，采购人有权向中标人追偿。 |
| 8 | ★ | 其他 | 若因财政部门在服务期内对预算调整，导致采购人无法支付合同费用的，双方协商后经费进行适当调整。（招标文件同样内容与此不一致的，以此为准） |

其他商务要求

(二)绿化补植相关细则

1.中标人每年进行一次全园苗木盘点，对苗木品种数量进行清点后报送采购人。盘点核实后发现苗木死亡，数量缺少的，其中属于中标人养护不到位的，由中标人采购相应规格苗木进行补植，费用由中标人负责，如整改通知规定时间内中标人不进行补植，采购人有权视情况核减500-2000元的养护服务费，安排自行采购补植，所产生的费用从当月养护服务费用中核减，不足部分由履约保证金中支出，并可继续向中标人追偿。

2.如中标人养护不到位，造成绿化苗木大量死亡的（死亡率超过15%的），采购人有权解除养护服务合同，并扣除履约保证金。如系重大责任事故，采购人有权根据合同向中标人经济索赔并追究法律责任。

(三)合同管理要求

1.绿化养护服务期间内，采购人有权根据政府管理需要提前增加或收回部分合同委托管理的区域，中标人应在一个月内完成入场或清场工作。（管理区域如有调整，根据绿化养护面积的实际增减数量，按单位面积中标单价，对中标价进行核增或核减）。

2.绿化养护服务期间，违反下列规定的中标人将被解除绿化养护服务合同，并扣除履约保证金。

（1）将承包的绿化养护服务转包他人；

（2）招标文件及合同的有关规定；

（3）出现其他重大问题。

3.中标人在合同期内需要解除或部分解除合同的应提前壹个月书面告知采购人，否则违约方应向守约方支付中标金额5%的违约金。

4.中标人单方面提出解除合同，采购人有权没收全部履约保证金，并上报市采购办予以相应处罚。

(四)中标人管理不当发生重大事故

凡属中标人管理不当发生安全生产事故，按损失金额的100%进行赔偿。如系重大责任事故，采购人有权根据合同向中标人索赔并追究法律责任。中标人收到采购人的通知后，在规定的整改期限内仍未整改到位并消除安全隐患的，则采购人有权终止合同。

（五）违约责任

1.中标人应当及时支付员工工资，不得以采购人未向其支付养护服务费为由怠于向员工支付工资。中标人应在每月30日前足额支付本项目所有员工上月工资，逾期每超1日，采购人可扣除服务费2000元，从当月服务费中扣除。一个服务期内超过5次，则采购人有权终止合同。

2.因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3.在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

4.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，上报相关行政主管部门按规定进行处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（六）考核验收

1.福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则

| 考核项目 |  | 权重 | 养护质量标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物养护状况(42分) | 乔木 | 6 | ①生长正常，树冠完整，树干基本挺直；无明显枯枝断枝病虫枝及非自然的黄叶；无藤蔓攀附和寄生植物。 ②结合植物生长特性等组织修剪；梳理榕属植物气生根，避免杂乱。 ③根据要求对过密、生长环境不适或与周边环境不协调的植株进行移植或改植；因养护原因导致缺株、死株的，应及时去除、补植或进行处罚；补植时，选用与原有种类一致，规格相近的树木，并按要求结合植物的生态习性以及季节特点，安排补植时间。 | ①植株生长不良，枝条稀疏、骨架不完整的，每株扣0.2分；花乔木未正常开花的，每株扣0.2分。 ② 有枯枝、断枝、病虫枝的，每处扣0.2分；有藤蔓攀附和寄生植物的，每处扣0.1分。 ③树冠未根据生长特性进行修剪，导致枝叶过密、不透风不透光，或树形杂乱，每株扣0.5分。 ④树干下部侧生枝条未及时修剪的，每株扣0.1分。 ⑤榕属植物气生根未进行梳理，生长杂乱的，每株扣0.1分。 ⑥未按要求及时对过密、生长环境不适或与周边环境不协调植株进行移植或改植的，每株扣0.5分。 ⑦未按要求对死亡树木及时去除或补植，每株扣0.5分。 |
|  | 灌木 | 5 | ①灌木长势正常，无明显枯枝断枝及非自然的黄叶；造型美观，正常开花，无明显非自然落花落蕾现象。 ②结合植物的生长特性组织修剪，既造型美观又能适时开花，残花枯枝枯叶应及时修剪、摘除。 ③根据要求对过密、生长环境不适或与周边环境不协调的植株进行移植或改植；因养护原因导致缺株、死株的灌木，应及时去除、补植或进行处罚；补植时，选用与原有品种一致，规格相近的苗木，并按要求结合植物的生态习性以及季节特点，安排补植时间。 | ①植株长势不良、疏密处理不当、未正常开花，2%＜缺（死）株率≤3%，扣1分；3%＜缺（死）株率≤10%，扣2-4分；10%＜缺（死）株率，扣5分。 ②未根据生长特性进行修剪，导致灌木形态凌乱；花灌木未根据开花习性进行修剪，每处扣1分。 ③未按要求及时对过密、生长环境不适或与周边环境不协调植株进行移植或改植，每次扣1分；未按要求及时去除或补植缺株、死亡灌木，每次扣1分。 ④有藤蔓攀附和寄生植物的，每处扣0.2分。 |
|  | 草本花卉 | 5 | ①植株生长正常，蓬径基本饱满，株高一致。 ②缺株倒伏的花苗≤7%。 ③无明显非自然落花落蕾现象，枯叶、残花量≤5%。 | ①缺株倒伏＞7%，每增加1% 扣1分。 ②出现明显的非自然落花落蕾现象，每处扣0.5分。 |
| 植物养护状况(42分) | 绿篱及地被 | 5 | ①绿篱应尽量与周围环境协调，轮廓清晰。 ②地被长势好，边缘整齐，覆盖率≥95%。 | ①绿篱轮廓不明显，有明显的徒长枝条，有杂草攀附缠绕，每处扣1分。 ②覆盖率＜95% ，杂草率＞5%，每处扣1分。 |
|  | 草坪 | 5 | ①草种应基本纯正，生长势好，草坪覆盖率≥95%。 ②杂草率≤5%，基本平坦，切边整 齐，无明显坑洼积水现象；按要求及时打孔复壮。 ③根据季节特点和植物的生长发育特性，确保草坪高度基本一致、边缘基本整齐。修剪后基本无明显草屑。 | ①斑秃面积＞5%的，每增加1%扣1分。 ②杂草率＞5%的，每增加1%扣1分。 ③高度明显不一致、切边不整齐，有明显坑洼积水现象，未按要求打孔复壮，每处（次）扣0.5分。 |
|  | 病虫害防治 | 5 | ①制定病虫害防治预案和计划。 ②无明显有害生物危害状，受害株数应控制在总量的4%以下，单株受害程度应在6%以下，草坪受害面积应在总量3%以下。 ③及时普查和扑杀各种检疫性有害生物，防治率应占到99%。 ④科学依法依规使用农药，合理安排施药时间，严禁使用国家明令禁止的剧毒、高残留农药。 | ①无病虫害防治预案和计划，扣1分。未按照管理单位要求以及防治预案和计划实施的，每次或每处扣0.2分。 ②乔灌木病虫害危害株数达到总量4%的，扣1分，每增加2%扣1分。草坪受害面积达到总量3%的，扣1分，每增加2%扣1分。 ③发现检疫性有害生物的，每处扣0.5分。 ④使用国家明令禁止的剧毒、高残留农药的，每次扣5分。 ⑤发生药害事故，或影响市民游园体验被投诉的，视情节扣1-5分。 |
|  | 水肥管理 | 5 | ①制定年度施肥计划。 ②根据当地气候、土壤保水、植物需水等情况，适时适量浇水。 ③根据树木生长需要和土壤肥力情况，规范作业，合理施肥。 ④暴雨12小时后，无积水现象。 ⑤树木根部周围的土壤宜保持疏松。 | ①无年度施肥计划，扣1分。未按照管理单位要求以及年度施肥计划实施的，每次或每处扣0.2分。 ②出现缺水症状或缺肥症状，面积达到5%的，扣1分，每增加1%加扣1分。浇水施肥作业不专业，对植物有损害的，每次扣0.5分；出现肥害症状的，每次扣1分。 ③暴雨12小时后有积水现象的，每处扣0.5分。 ④树木根部周围土壤出现板结的，每株扣0.5分。 |
| 植物养护状况(42分) | 极端天气防控 | 6 | ①根据管理单位要求，制定科学有效的极端天气（台风、暴雨、干旱、寒潮等）防控应急预案。 ②发布极端天气预警时，应根据应急预案配齐配足人员、物资、设备等，采取相应措施，尽量减少损失。 ③极端天气发生后，应迅速高效的投入救援力量，采取有效措施开展应急处置工作。 | ①无科学有效的极端天气（台风、暴雨、干旱、寒潮等）防控应急预案扣2分。 ②发布极端天气预警时，未按应急预案和管理单位要求采取充分有效措施的，每次扣2分。 ③极端天气发生后，应急抢险处置不够迅速有效，未在规定时间内完成应急抢险任务的，每次扣2分。 |
| 绿地保洁 (8分) | 绿地环境卫生 | 4 | ①草坪及低矮地被等绿地，无落叶堆积，无较大的坠落枯枝。 ②绿篱等灌木地被绿地内，基本无大型枯枝、表面无落叶、无沉积落叶。 ③乔木上无悬挂的气球、塑料袋等白色垃圾。 ④绿地基本整洁，无鼠洞和蚊蝇滋生地等。 | ①草坪及低矮地被等绿地，有堆积、腐坏落叶或较大坠落枯枝的，每处扣0.2分。 ②绿篱、花坛等灌木地被绿地内有，大型枯枝、表面有掉落枯叶、下层沉积落叶的，每处扣0.1分。 ③乔木上有悬挂的气球、塑料袋等白色垃圾的，每处扣0.1分。 ④绿地有鼠洞、蚊蝇滋生地等且未采取有效措施的，每处扣0.1分。 |
|  | 绿化垃圾与垃圾分类 | 4 | 开展绿化修剪、补植等工作时产生的作业垃圾应在作业当日完成清理，并按照垃圾分类相关规定实行分类运输到指定地点处理。 | 绿化作业垃圾当日未清理的，每处扣0.5分。未按照垃圾分类相关规定实行分类运输到指定地点处理，每次扣1分。 |
| 养护设施管理（8分） | 养护设施 | 4 | ①对公园提供的养护设施应基本保持完好无损。 ②随着树木的长大，应及时调整树木支撑设施与树干接触面的防护带、扣件、夹杆等，以免嵌入树皮内。 ③养护设施存在安全隐患或正在进行修复、更换时，应先对现场进行围闭，并设置警示标志。 | ①绿化管养范围内取水栓、滴管、喷头、草花护栏、护树架、种植槽、花盆、花缸等设施损坏，并未及时修复的，每处扣0.3分。如损坏不是养护原因造成的，不扣分。 ②未及时调整树木支撑设施与树干接触面的防护带、扣件、夹杆等，而嵌入树皮内的，每处扣0.5分。 ③对存在安全隐患养护设施，或正在进行修复、更换的现场，未进行现场围闭、设置警示标志的，每处扣0.5分。 |
|  | 其他基础设施 | 4 | 对公园提供的其他基础设施应保持完好无损。 | 因养护原因导致园路、广场铺装和树池等有破损或凹凸，并未及时修复的每处扣0.3分。 |
| 绿化安全（8分） | 养护作业安全 | 4 | ①绿化修剪时应设置安全警戒线、警示牌等安全防护设施，高空作业时需使用安全带等防护措施，确保作业人员安全。 ②施肥时，操作人员应按规范操作，使用防护用品。 ③使用农药时需严格按说明书进行稀释和喷洒，操作人员应规范使用防护用品，施药后需做好现场清理、工具清洗和剩余药品收纳。 ④使用机械设备时，操作人员应具备相应操作资格，机械设备周围应设置警示标志，禁止无关人员靠近。 | ①绿化修剪时未设置安全警戒线、警示牌等安全防护设施，高空作业时未使用安全带等防护措施的，每次扣1分。 ②施肥时，操作人员未按规范使用防护用品的，每次扣0.2分。 ③使用农药时未严格按说明书进行稀释和喷洒的，每次扣0.5分，操作人员未规范使用防护用品的，每次扣0.2分，施药后未做好现场清理、工具清洗和剩余药品收纳的，每次扣0.2分。 ④使用机械设备时，操作人员不具备相应操作资格，每次扣1分，机械设备周围未设置警示标志的，每次扣0.2分。 |
|  | 安全隐患整治 | 4 | 加强巡查，及时修剪断枝、折枝、枯枝、下垂枝、病虫枝等，及时清理绿地内及植物上铁丝、铁钉、缆线、地钉等，消除安全隐患。 | ①有断枝、折枝、枯枝、下垂枝、病虫枝等未及时修剪，具有安全隐患的，每处扣0.2分；临近道路、园路两侧、广场、儿童游乐等人流量大的区域的未及时修剪的断枝、折枝、枯枝、下垂枝、病虫枝等，每处扣0.5分。 ②绿地内及植物上有铁丝、铁钉、缆线、地钉等具有安全隐患的异物，每处扣0.2分。 |
| 养护档案 （5分） |  | 5 | 建立完善的养护档案管理制度，并做好更新维护，记录养护作业全过程。养护档案主要包括：养护的植物种类清单、重点养护植物的养护要点及注意事项、养护计划、养护方案、月度苗木生长状况记录；每年开展一次全园苗木核验工作，对重点养护苗木变动情况做出说明；养护履约合同结束、新旧养护队伍交接时，配合公园管理单位做好全园苗木清单核验工作。 | ①未建立养护档案管理制度的，扣5分；养护档案不完整或未按要求未及时更新的，每项扣1分。 ②未按要求开展苗木核验工作的，扣5分。 |
| 人机配备（4分） | 人员配备情况 | 2 | 根据招标文件要求，每月对绿化养护人员到位情况进行考核。 | 到位总人数≤95%，扣1分；到位总人数＜90%，视为本月此项考核不合格，该项不得分（人数向上取整）。 |
|  | 设施设备配备情况 | 2 | 根据招标文件和实际工作要求，对绿化养护单位的设施设备到位情况进行考核。 | ①养护需要的农具、化肥、农药等消耗品，每项有缺失不足的情况，扣0.2分。 ②车辆、打药机、割草机、油锯、绿篱机等设备，每次有缺失的情况，扣0.3分。 |
| 12345诉求件及重要工作、重大活动保障（5分） |  | 5 | 积极协助办理12345市民诉求件，满足合理正当需求；协助做好重要工作、重大活动保障。 | ①对市民的合理诉求整改不及时、不到位的，每次扣2分；因工作推诿、拖拉造成重复投诉的，扣5分。 ②重要工作、重大活动保障不力、突发事件处理不当，视情况每次扣3-5分。 |
| 茉莉花的养护管理 |  | 10 | ①无枯枝、病虫枝、细弱枝、过密枝、内膛枝，面积不得超过5%； ②根据植株大小、生长时期、生长情况制定水肥计划，适时适量浇水，合理施肥，无缺水、缺肥或肥害症状。 ③基本无杂草，无缠绕性、攀援性杂草；杂草高度控制在15cm以下，不影响茉莉花生长。 ④应养护原因导致损坏、死亡的植株应及时更换补植，所用植株应品种相同、规格相近，缺株率在5%以下。 ⑤病虫害防治及时，无明显危害迹象。 | ①枯枝、病虫枝、细弱枝、过密枝、内向枝面积每100平方米超过5%（含5%）的扣0.5分。 ②植株出现缺水症状或缺肥症状或肥害症状面积每100平方米超过5%（含5%）的扣0.5分。 ③茉莉花田杂草超过15cm每10平方米面积扣0.5分。 ④缺株面积每100平方米超过5%（含5%）的扣0.5分。 ⑤有病虫害危害的面积每100平方米超过5%扣0.5分。 |
| 福桔的养护管理 |  | 10 | ①生长正常，树冠完整；无明显枯枝断枝病虫枝及非自然的黄叶；结合福桔生长特性等组织修剪；无藤蔓攀附和寄生植物。 ②水肥管理科学。 ③采取保花保果措施，确保花果生长正常。 ④病虫害防治及时，无明显危害迹象。 | ①定期修剪，疏剪直立枝、粗壮徒长枝，及时回缩结果枝和衰退枝。彻底剪除病虫枝、交叉丛生枝，清洁树干，刮除寄生物，涂白并封堵树洞。福桔园及时清除杂草，防止恶性杂草生长。未达要求的每株扣0.5分。 ②科学施肥，适时追肥，每个月施用足量肥，具体施肥量根据树势、树形及福桔园土壤肥力状况等因素确定；根据土壤水分情况和福桔不同生长发育特点进行浇水，雨季应及时疏通，排除积水。未达要求的每次扣0.5分。 ③在福桔开花季应采取保花保果措施，确保花果生长正常；花果超量时，适度剪除过多花枝果枝，同时增加肥料供给，促发适当营养枝，保持福桔的树势树形。未达要求的每株扣0.5分。 ④坚持“预防为主，综合防治”原则，通过预测预报确定病虫害关键防治时期，实施精准防治。修剪病虫枝，清洁果园等，做好以柑橘黄龙病为重点的及其他常见福桔病虫害的防控工作。未达要求的每株扣0.5分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

注：考核评分表采用百分制，单项考核项目按次、处扣分。

2.绿化养护项目考核细则

（1）考核人员：采购人组织相关工作人员组成考核组负责考核工作。

（2）考核方式：考核组对中标人的考核每周一次，采取不定时不定点考核。

（3）检查内容：根据《福州市乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护质量标准及评分细则》对中标人进行考核，同时检查中标人制度执行情况并填写《考核登记表》，一式两份，经双方签字后各执一份，如中标人对考核分数有异议必须在考核当日提出，否则视为默认考核成绩，如若中标人不及时签字确认，采购人一律视为中标人默认采购人的考核评分。

（4）计算方法：考核时间为合同期内的每个完整月，根据该月内每周考核组考评分数的平均值为最终得分，并作为每月服务费结算的依据。

（5）档案管理：采购人要建立完善的内部日常检查制度和台账，并把检查结果备案。

（6）考核与经费支付：按照下列得分评定等级，给予相应支付。

① 考核得分≥90分，全额支付养护经费；

② 85分≤考核得分＜90分的，支付养护经费的95%；

③ 80分≤考核得分＜85分的，支付养护经费的90%；

④ 70分≤考核得分＜80分的，支付养护经费的80%；

⑤ 60分≤考核得分＜70分的，支付养护经费的60%；

- ⑥ 考核得分低于60分或合同(或协议)期内累计3次考核得分低于80分的，采购人有权终止合同。

(七)日常养护服务管理奖惩办法

1.一个考核年度内，采购人每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对中标人养护质量进行验收。如发现违反合同规定的，采购人视情节处以口头警告或核减养护服务费300至500元，并以书面形式通知中标人，中标人应在规定时间内及时整改到位。如未按要求整改到位的采购人则有权视情况(按500-2000元/每次未整改到位) 核减养护服务费，从当月养护服务费中扣除。

2.一个考核年度内，遇国家、省、市、局相关检查，中标人绿化养护服务工作相关处理细则：

（1）采购人因绿化养护工作被红、黄牌或被通报的，采购人下达第一次书面整改通知予以核减养护服务费2000-5000元，直接从当月绿化养护服务费中扣除；

（2）若因中标人未按规定时间内整改到位，被通报2次，采购人下达第二次书面整改通知予以核减养护费10000元，直接从当月绿化养护服务费中扣除；

（3）采购人因绿化养护工作被红、黄牌警告2次或被通报3次，采购人有权终止合同并予以核减养护服务费15000元，直接从履约保证金中扣除。

3.如在日常工作中机械、车辆未应采购人要求到场，采购人有权视情况采取核减养护费处理：机械按每次500元/件，车辆按每次2000元/辆进行扣款，在当月绿化养护经费中直接扣除并在当期考核周期中进行扣分；如在抢险救灾时未及时响应采购人要求，采购人有权视情况进行扣款，人员按每次500元/人，机械按每次1000元/件，车辆按每次3000元/辆进行扣款，在当月绿化养护经费中直接扣除并在当期考核周期中进行扣分。

4.关于数字城管、12345投诉、媒体曝光等投诉的相关处理细则：

（1）数字城管和12345的案件接件由采购人负责，中标人按规定时间书面反馈及处理。

（2）若因中标人未按规定时间内整改到位，采购人再次接到相同的投诉，对中标人核减养护服务费1000元，直接从当月绿化养护服务费中扣除。

（3）若因中标人未按规定时间内整改到位，采购人受到处罚，采购人有权解除养护服务合同并视情对中标人处以采购人罚金1-2倍数额的处罚，罚金由履约保证金中扣除，不足部分采购人可向中标人要求进行经济赔偿。

5.因中标人原因造成园林设施损坏未按照采购人要求及时修复的，采购人以书面整改通知；采购人下达第一次书面整改通知未及时修复的，核减养护服务费1000元；采购人下达第二次书面整改通知未及时修复的，核减养护服务费3000元；采购人下达第三次书面整改通知未及时修复的，核减养护服务费5000元。若造成采购人经济损失的，并视情对中标人处以采购人损失金额的1-2倍数额的处罚。直接从当月绿化养护经费中扣除，不足部分采购人可向中标人要求进行经济赔偿。

(八)其他要求

1.投标人应根据招标要求提供其为本项目所设计的养护实施方案(包括文明作业、安全作业、应对重大活动和检查评比的保障措施等)、项目管理班子、员工配备情况、服务承诺、投入设备清单。

2.因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

3.中标人在绿化养护过程中所需的水、电由采购人负责，其产生的费用由采购人承担。

4.承包期内发生的一切安全事故，如治安、交通事故、第三方伤害赔偿和劳资纠纷等，均由中标人承担。发现人为破坏绿化和设施的，应当及时制止并上报，并严格按照采购人要求执行。

5.中标后，采购人有权对中标人的提供的材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝提供材料核查或隐瞒真实情况。若采购人发现中标人提供虚假材料谋取中标或承诺的内容与真实情况不一致等违法违规行为，采购人有权取消其合同签订或终止合同，因此给采购人造成损失的，中标人须另行支付相应的赔偿。

6.因项目所在地属于台风多发地带，在台风、暴雨等重大自然灾害期间，中标人需服从采购人及采购人上级单位的工作安排，接到任务通知后，临时承担西三环路（淮安大桥至湾边大桥段）两侧辅路的应急抢险任务。为保障更好地应对各种突发情况，投标人在接到采购人通知后需在2-6小时内到场处理。

（二）征集单位的资质条件（需装订成册并加盖单位公章）

1、具有相应经营范围的法人营业执照；

2、法人及代理人身份证复印件一份（正反两面）。

3、法人授权书原件(若代理人与法人为同一人，无需提供此件)。

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，提供声明函；

5、信用良好，提供方案征集截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录。

（三）意见资料具体要求及相关注意事项

1、纸质材料正本一份、副本二份，统一用A4纸打印。与正本内容一致的电子文档（word文档,以U盘形式保存）一份。

2、.纸质文档应胶装成册与电子文档一同装袋密封；

3、本次征集意见费用自理，所有征集的意见将无偿提供给采购人使用。相关资料将作为采购人采购时参考参数材料使用，非用于本项目采购供应商的确定，采购人有权修改和使用，所提交的相关材料均不退还。参加单位参与本次方案征集即视为认同本条款。

（四）征集意见报名及提交截止时间

1.意见书提交时间：2026年05月29日至2026年06月04日（法定公休日、法定节假日除外），每日9:00时至11:30时，14:30时至17:30时（北京时间），到福建省正华工程咨询有限公司（地址：福州市晋安区福新中路228号三层）提交意见书。

2、意见书提交截止时间：2026年06月04日17：30前，请在此时间之前将意见书送至福建省正华工程咨询有限公司（地址：福州市晋安区福新中路228号三层），否则不予接收。

3、提交意见书所要求的材料（需提交以下材料，并加盖公章）：

3.1有效期内的营业执照副本复印件；

3.2法人身份证、有授权的需提供法人授权委托书（详见附件）及授权人身份证复印件并注明具体的联系方式；

3.3供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。（提供书面声明函，详见附件）。

3.4参加本活动的供应商前三年内无行贿犯罪记录的声明函（提供书面声明函，详见附件）。

3.5参加本活动的供应商前三年内未被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、未被列入人民法院生效的失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单的声明函（提供书面声明函，详见附件）。

3.6应征单位需书面提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。

（五）发布公告的媒介

与本次招标有关的公告信息同时在以下媒介发布，请投标人关注。

1、福建省国资采购平台(http://ygcg.fjcqjy.com/)、

2、福州国资电子交易平台（https://fzgzjy.com）

3、福州市园林中心网站(https://ylj.fuzhou.gov.cn/)

（六）采购单位：福州市乌龙江公园管理处

采购单位地址： 福州市仓山区西三环路421号

采购单位联系方式：郑工/0591-87602696

（七）代理机构：福建省正华工程咨询有限公司

代理机构地址： 福州市晋安区福新中路228号三层

代理机构联系人：李工/0591-87526916

福州市乌龙江公园管理处

2026年5月28日

### 附件           福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次征集意见采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备征集意见要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加征集意见采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在响应文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照规定提交征集的资格及资信文件，将不受理该征集意见书。