## 采购需求

### 一、项目概况（采购标的）

1、本项目为2026-2027年新增三角梅专项养护,主要负责福州市区位于桥梁、地下通道口及其他地点以种植槽种植箱种植盆形式种植的三角梅日常养护，目的是为了提高福州市内立体绿化景观水平。本项目所描述的三角梅（别名：九重葛、勒杜鹃等），因各地区对三角梅的别称不同，若投标人在投标文件中所提供相关证明材料中所指的三角梅为其他名称的，须提供说明函。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、养护作业总体要求

1.1中标人必须遵守国家相关法规，接受采购人养护作业质量检查和扣款标准。

1.2人员车辆基本配置

①养护人员：按实际接收延长米动态配置养护人员，每2000延长米配置1名。具体如下表：

| 1-2000延长米 | 2001-4000延长米 | 4001-6000延长米 | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1人 | 2人 | 3人 | 以此类推 |

②中/重型载货专项作业车（洒水车，核定载质量≥8吨）：1辆。按实际接收延长米动态配置洒水车，每2万米配置1辆洒水车（核定载质量≥8吨），若超过2万米，超出部分按采购人通知另行配置。具体如下表：

| 1-20000延长米 | 20001-30000延长米 | 30001-40000延长米 | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1辆 | 2辆 | 3辆 | 以此类推 |

③轻型非载货专项作业车（防撞车）:1辆。

④轻型普通货车（皮卡车）：1辆。

⑤中标人用于本项目的（②、③、④点）基本配置车辆须符合国家和福州市相关规定，可为自有或租赁车辆，但与采购人其他项目不共享车辆。服务期内要保证车辆均能正常使用，车辆若在合同期内发生变更、转让、报废等情况的，必须征得采购人同意并在采购人规定时间内配备补齐。中标人按照采购人要求提供巡查车辆，所产生的费用由中标人承担。

⑦采购人有权根据实际接收养护情况进行核增减。每月（含）15日前核增减的量以当月1日起计算养护费用，15日后核增减的量次月1日起计算养护费用）。

1.3养护人员配备要求:

(1)项目负责人配备1名，技术负责人配备1名。

(2)本项目其他所需的养护人员配备要求由中标人根据本项目养护需求自行配置。

(3)项目负责人、项目技术负责人不得与采购单位作为业主的其他项目重叠。

(4)中标人须负责承包范围内的安全作业管理，严格按有关部门的要求，制定有关规章制度。

★2、养护作业时间要求

2.1各投标人根据制定作业排班要求安排每日养护时间。

2.2夏季浇水时间避开高温时段。

2.3喷药时间安排：22:00—翌日5:00。

2.4养护作业需服从交通管理部门指挥，避免交通高峰期作业造成交通拥堵。

2.5园林废弃物需做到随产随清。

★3、养护管理要求须严格按照《2025-2027年福州市三角梅专项养护质量要求》执行。

4、承包期内发生的一切事故，如治安、交通事故和劳资纠纷等，均由中标人承担。

5、承包期内因台风、洪水等自然灾害引起的损失和风险均由中标人承担。

6、中标人在承包期内应按国家、省、市有关规定及时发放工人工资。

7、中标人应按要求完成采购人布置的应急性、阶段性任务。

★8、其他

8.1中标人须无条件按照现状接收。

8.2中标人不得转包、分包他人，若发现转包、分包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 本项目服务期自合同签订之日起至2027年12月31日止。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 提供符合招标文件要求及中标人投标文件响应承诺的服务 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按季考核，服务期结束后由采购人根据考核情况进行验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，完成日常养护，按季度付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25%； 2、进度款，完成日常养护，按季度付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25%； 3、进度款，完成日常养护，按季度付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25%； 4、进度款，服务期结束，并经采购人验收合格，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |
| 8 | ★ | 其他 | 对合同支付方式的补充说明：前三期次为中标人完成当季度的养护工作后，经采购人考评且财政资金批复到位后10日内，据实支付养护经费；服务期最后期次（第四期），项目服务完成并经采购人验收合格，待财政资金批复到位之日起10日内，采购人一次性支付相应款项。付款前，中标人须向采购人出具符合国家财税规定及采购人要求的合法有效发票，否则采购人有权顺延该笔款项支付时间，由此产生的相关责任由中标人承担。（本条款与招标文件其他条款约定不一致的，以本条款约定为准） |

其他商务要求

★9、违约责任约定

9.1中标人须按实际接收的养护数量配备相应的人员与车辆，保证养护作业质量。

9.2若中标人投入的人员、车辆未按上述第 9.1 条要求足额配齐到位，采购人有权向中标人下发书面整改通知，明确整改完成时限。中标人须在书面通知限定时间内完成全部人员、车辆配置；逾期未完成的，每延期一天，对未到位的车辆每辆扣除养护作业经费2000元，对未到位的人员每人扣除养护作业经费300元，若因此给采购人造成损失的，应赔偿采购人所受的损失。

9.3中标人在投标文件中承诺的主要管理人员在合同期内发生更换的，接替的人员必需具备同等的专业技术资格；项目负责人或项目技术负责人发生更换的，每人次扣除养护作业经费5000元。

★10、监督管理和考评：

10.1根据《福州市三角梅专项养护考核管理办法》进行考核。

福州市三角梅专项养护考核管理办法 (适用于2026-2027年新增三角梅专项养护) 为规范福州市三角梅专项养护质量要求，提高三角梅养护管理水平，保持绿化景观效果，规范三角梅专项养护作业和考核工作，特制定本办法。 一、本办法适用于2026-2027年新增三角梅专项养护项目的考核，采购人有权根据项目实际情况进行调整和修改。 二、福州市三角梅专项养护由福州市绿化管理处作为业主单位负责组织实施及考核。 三、福州市三角梅专项养护质量考核每3个月开展一次（不含专项检查），由市绿化管理处负责组织，考核结果作为养护费用支付的依据。 四、考核的组织实施 （1）日常检查为每周不少于1次（节假日除外）； （2）市绿化管理处的季度考核为每3个月一次。 五、考核和扣款标准 1.福州市三角梅专项养护日常检查扣款细则 （见附表） 2.福州市三角梅专项养护季度考评表（见附表） 扣款说明： A:95分≤平均分≤100分的为优秀，不扣作业经费。 B:90分≤平均分＜95分的，按照每低于95分，每1分扣除季度作业经费1万元。 C：85分≤平均分＜90分的，按照每低于90分，每1分扣除季度作业经费2万元。 D：对于季度平均得分在85以下的，除按照每低1分扣除季度作业经费2万元外，再下发整改通知书要求限期整改，并通报批评。 E：每12个月季度考评平均分累计两次在85分以下的，采购人有权要求更换项目负责人或技术负责人，除支付更换的违约金外，再扣款10万元，从季度作业经费中扣除。 3.数字城管办理过程中出现以下情况，按以下规定时间进行处理：(1)超期处置案件：每一起扣款1000元；(2)延期处置案件：每一起扣款1000元；(3)返工件：每一起扣款1000元；(4)办理中心绿化处指派兜底处置案件，每一起按200元由处置单位包干使用，未按照处置的，每一起扣款500元。 六、其它类型的扣款 由于养护不文明或管养不善而被有关部门批评或投诉，经核查属实的，按如下标准扣款： 1、中标人在接到采购人日常养护临时应急处置任务后，应在1小时内到场进行处置，未在规定时间到达现场的，每次扣500元。 2、应按要求完成省、市政府及市园林中心布置的应急性、阶段性任务（含非养护范围的），未在规定时限内处置的，每起扣1000元；造成不良影响的，每起扣1万元。 3、业主书面通知整改的，养护企业未及时整改或未整改到位的，每次扣5000元。 4、因养护不到位被省、市政府园林主管部门书面通报的，依据《福州市三角梅专项养护考核管理办法》相应标准予以扣款。 5、因重要会议、重要节点、各类检查保障不力的，被省、市政府其他部门书面通报的问题，按一般通报每起扣1万元、挂黄牌每起扣5万元、挂红牌每起扣10万元进行扣款。 6、中标人在投标文件技术和商务评分条款中承诺得分，但中标后未兑现承诺的： 6.1在中标后60天内，中标人未兑现（采购文件商务项1）承诺购买人身意外保险(包括意外险或雇主责任险)的，扣除作业经费3000元。 6.2中标人未兑现（采购文件商务项6）承诺响应时间到现场处理的，每次扣除作业经费1000元。 上述，1-6所有扣款均从当季度的养护经费中扣除。 七、养护企业的同一个不良养护行为违反以上规定中的两条或两条以上规定的，按金额最高的扣款条款进行扣款。 八、本办法由市绿化管理处负责解释，并可根据上级部门的要求和相关法规、规定和技术规范进行调整。 九、本办法自“2026-2027年新增三角梅专项养护”项目的中标单位进场养护之日起开始施行。

| 福州市三角梅专项养护日常检查扣款细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 单位 | 检查发现阶段扣款（元） | 复查阶段扣款（元） |
| 1 | 作业时不按要求穿戴反光袖或工作服的 | 每人次 | 50 | 100 |
| 2 | 违反安全规范，如：安全措施不规范、无专职安全员等 | 每次 | 500 | 1000 |
| 3 | 养护作业不规范，如违反交通规定高峰期上路作业 | 每次 | 500 | 1000 |
| 4 | 作业后未按要求清扫路面的；浇水或喷药洒到行人车辆等不文明行为的 | 每次 | 500 | 1000 |
| 5 | 桥梁施工期间高空抛物的 | 每次 | 1000 | 2000 |
| 6 | 三角梅花箱内有明显杂草的 | 每座 | 500 | 1000 |
| 7 | 三角梅徒长枝未及时修剪的 | 每座 | 500 | 1000 |
| 8 | 三角梅（除控水促开花外）养护不到位缺水、缺肥的 | 每座 | 500 | 1000 |
| 9 | 三角梅出现枯萎、缺株等现象未及时处理、更换的 | 每处 | 300 | 500 |
| 10 | 三角梅花箱内有垃圾、老鼠洞的 | 每次 | 300 | 500 |
| 11 | 温控开关、滴管、排水管或连接管等设施，维护不到位的，花箱漏水、被群众投诉的 | 每处 | 300 | 500 |
| 12 | 未按要求清洗花箱、叶面灰尘的 | 每条块 | 300 | 500 |
| 13 | 未及时防治病虫害，影响景观效果的 | 每座 | 1000 | 2000 |
| 14 | 未按要求做好防寒措施的 | 每座 | 1000 | 2000 |
| 15 | 修剪后焚烧绿化废弃物的 | 每起 | 1000 | 2000 |

| 福州市三角梅专项养护季度考评表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 检查内容 | 考评标准 |
| 1 | 8分 | 植株生长旺盛，修剪平整，轮廓清晰，边缘整齐自然，线条流畅清晰，冠幅完整美观 | （巡检、抽查）每座扣0.5分 |
| 2 | 10分 | 植株生长无徒长枝，枯死枝条、病虫害枝条 | 每10处（株）扣0.3分 |
| 3 | 10分 | 植株叶色、叶形正常，无卷叶、焦叶、黄叶（生长季节），叶面干净 | 每10处（株）扣0.3分 |
| 4 | 5分 | 花箱三角梅植株积水，导致植株枯死 | 每组花箱扣0.5分 |
| 5 | 5分 | 花箱三角梅植株缺株断档 | 每处扣0.3分分 |
| 6 | 5分 | 土壤保水、植物需水情况的适时适量浇水未到位，造成植株枯死的 | 每条块扣0.3分 |
| 7 | 5分 | 施肥因操作不当，造成植株枯黄的 | 每组花箱扣0.3分 |
| 8 | 5分 | 花箱内有杂草，或爬藤植物覆盖植株生长的 | 每条块扣0.3分 |
| 9 | 8分 | 花期（按要求另行考核），盛花期后残花败叶未及时清理的 | 每座扣0.3分 |
| 10 | 5分 | 天桥、高架桥及地下通道沿线三角梅区域内无白色垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物，枝叶上无有形垃圾、晾晒物、吊挂物等未经绿化管理部门允许设置的设施；种植槽内无渣土、砖石等有形废弃杂物；无卫生死角的 | 每处扣0.3分 |
| 11 | 5分 | 花箱排水良好，有滴漏现象，影响桥下行人安全的或及其它投诉的 | 每次扣0.3 |
| 12 | 9分 | 养护工作日志（含修剪、淋水、施肥、病害防治等）未完整的 | 每5次扣0.5分 |
| 13 | 6分 | 花箱维护，滴灌排水系统维护日志（3次） | 每次扣2分 |
| 14 | 9分 | 安全布控施工日志（申请占用文件、布控措施、上岗人员安全防护措施、每周安全会议）未完整的 | 每5次扣0.5分 |
| 15 | 5分 | 做好重大活动保障、突发事件处置不当的 | 每次扣0.5分 |
| 总分 | 100分 |  |  |

2026-2027年新增三角梅专项养护质量要求 一、总则 为规范福州市三角梅专项养护质量要求，提高三角梅养护管理水平，保持绿化景观效果，规范三角梅专项养护作业和考核工作，特制定2026-2027年新增三角梅日常养护质量标准。 二、养护作业要求 （1）对已安装灌溉系统的，应根据三角梅种类、气候和实地环境等情况设定程序，自动控制供水，淋水适宜。 （2）应配备充足的灌溉系统配件, 及时更换老化的管件。经常检查灌溉系统，喷头堵塞应及时疏通或更换，缺失的应及时补装。 （3）利用水车等外接设备浇灌的，灌溉水量应适宜，应既能满足植物的需求，又能避免过多的水流到桥梁下影响行车和行人。 （4）灌溉应一次浇透，相对均匀,不应出现明显的局部干旱或积水现象（控花时期除外）。 （5）夏秋季宜早、晚灌溉，冬季及早春宜中午灌溉。 （6）对移植过程中根系受到损伤的植株，水分管理应更精细，可适当进行叶面喷雾。 （7）经常检查排水系统，避免植株浸水。暴雨后及时排除积水。 （8）肥料须符合国家相关肥料标准。施肥时需要注意以下几点：薄肥勤施，避免浓肥烧根；施肥最好在晴天的傍晚进行，避免在高温时段施肥。有机肥需充分腐熟后使用，以免滋生细菌和害虫。沿花盆边缘施肥，避免直接接触根系。 三、基质管理 每年分别在3月份和10月份对栽植基质进行松土，并施用能够增加有机质含量和改善透气性的土壤改良剂。 四、养护修剪 （1）苗木应修剪及时，平整、轮廓清晰，边缘整齐自然，线条流畅。调节苗木通风透光和肥水分配，促进分枝和花芽形成。 （2）对于桥梁外侧影响行车和行人安全的下垂枝条，应及时修剪。 五、补植苗木 （2）各种原因引起死亡、残缺的植株，养护单位应在两天内进行补植和更换。 （3）补植后应及时浇透水并于生长稳定后进行施肥。 （4）补植的苗木，应选用原来的品种，规格也应相近似，若改变品种或规格则应与原来的景观相协调。 六、防寒措施 （1）应在每次寒潮到来前喷施一到两次抗寒剂。 （2）10月底采取根外追肥的形式喷施0.1%的磷酸二氢钾水溶液，每周一次，连续喷施四次。 （3）为增强植物的抗寒性，在11月开始的追肥应增加钾肥的比例。 （4）若遇极端天气应结合增加覆盖绿网等物理措施进行物理防寒。 七、除草与保洁 （1）种植槽的杂草应及时铲除，无垃圾杂物。 （2）经常检查病虫害的发生情况，发现病虫害应鉴定并喷施相应的药剂，一般连续喷药三次，5d～7d一次，遇雨应补喷。 （3）化学农药的使用应符合《农药安全使用规定》的要求。 （4）应采取综合治理的对策控制鼠害。及时清理鼠类隐蔽的场所，清除种植槽中可供鼠类食用的食物，减少种植槽对鼠类种群的容纳量。 八、安全防护措施 （1）个人防护。养护人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护装备。穿着反光工作服，提高在桥梁上的可见度。 （2）作业许可。获得相关部门的作业许可，遵循规定的作业时间和流程。 （3）交通警示在作业区域设置明显的交通警示标志，如警示灯、路障等，提醒过往车辆注意。 （4）工具安全。确保使用的工具完好无损，避免工具掉落造成下方交通隐患。 （5）天气条件。避免在恶劣天气条件下进行养护作业，如大风、暴雨、雷电等。 （6）培训与教育。养护人员应接受专业的安全培训，熟悉桥梁养护的安全规范和应急处理措施。 （7）通讯保障。作业人员配备有效的通讯设备，以便在紧急情况下及时与外界联系。 （8）在台风季节，应逐株检查植株，凡有安全隐患的应提前重新绑扎固定。 九、档案资料管理 市区三角梅养护服务项目所有文件，包括招投标合同、服务合同、安全、培训、养护的各项记录、验收等应整理存档。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无